Project Charter Plan Template

This Project Charter Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

ProjectManagementDocs.com

Project Charter Plan

<Project Name>

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

Table of Contents

Executive Summary	3

Project Purpose/Justification	3

Business Need/Case	3

Business Objectives	4

Project Description	5

Project Objectives and Success Criteria	5

Requirements	6

Constraints	7

Assumptions	7

Preliminary Scope Statement	8

Risks	8

Project Deliverables	9

Summary Milestone Schedule	10

Summary Budget	11

Project Approval Requirements	11

Project Manager	12

Authorization	12

# Executive Summary

Selama beberapa tahun terakhir, sistem perizinan konvensional di Kabupaten Ngawi menghadapi tantangan signifikan terkait kecepatan layanan, antrean fisik yang tinggi, dan keterbatasan akses bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang ada saat ini memerlukan penguatan keamanan secara berkala untuk memitigasi risiko ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas data publik. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya modern dan responsif.

Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026 dibentuk untuk mengatasi kendala tersebut melalui modernisasi infrastruktur pelayanan publik. Proyek ini akan mengintegrasikan solusi teknologi terbaru ke dalam platform web eksisting serta membangun aplikasi berbasis Android guna menciptakan ekosistem perizinan yang lebih tangguh, inklusif, dan transparan. Melalui inisiatif ini, DPMPTSP Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi warga sekaligus memastikan perlindungan data sensitif tetap terjaga secara optimal.

# Project Purpose/Justification

Inisiasi proyek "Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026" didorong oleh tuntutan mendesak untuk memodernisasi infrastruktur pelayanan publik sekaligus merespons dinamika regulasi birokrasi pemerintahan. Pemenuhan tujuan tersebut direalisasikan melalui kerangka kasus bisnis dan penjabaran sasaran strategis yang terukur.

## Business Need/Case

Rasionalisasi pelaksanaan proyek ini berpijak pada konvergensi antara tuntutan masyarakat, kebutuhan adaptasi institusi, kemajuan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum.

- Kebutuhan Organisasi dan Persyaratan Hukum (Organizational Need & Legal Requirement)

Mandat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mewajibkan DPMPTSP Kabupaten Ngawi untuk mengelola data perizinan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Sistem eksisting saat ini memerlukan penyesuaian logika yang konstan agar senantiasa selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan terbaru.

- Permintaan Pelanggan dan Kebutuhan Sosial (Customer Request & Social Need)

Tingginya mobilitas masyarakat memunculkan desakan nyata terhadap ketersediaan layanan publik yang inklusif. Warga mengharapkan proses birokrasi yang lebih praktis tanpa keharusan hadir secara fisik dan mengantre di loket dinas.

- Kemajuan Teknologi (Technological Advance)

Pengembangan aplikasi berplatform Android menjadi jawaban mutlak atas kebutuhan aksesibilitas tersebut. Pemanfaatan gawai pribadi memungkinkan masyarakat menggunakan fitur unggah dokumen persyaratan secara langsung melalui kamera ponsel.

- Mitigasi Ekologi dan Keamanan (Security Mitigation)

Peningkatan eskalasi ancaman siber menuntut penguatan arsitektur keamanan pangkalan data SIPPADU guna mencegah eksploitasi data sensitif warga yang dapat berujung pada kerugian finansial maupun jatuhnya reputasi pemerintah daerah.

Dampak yang Diharapkan (Intended Effects)

Pengeksekusian strategi pemeliharaan preventif dan peluncuran inovasi seluler ini dirancang untuk menghasilkan penyempurnaan proses kerja (process improvement) yang radikal. Transformasi ini diproyeksikan mampu menekan beban operasional petugas loket (cost/time savings), melahirkan produk pelayanan publik baru yang mutakhir (new product development), serta mengeliminasi kerugian yang mungkin timbul akibat peretasan sistem. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini akan sebanding dengan besaran nilai efisiensi administratif dan perlindungan data yang berhasil diamankan.

## Business Objectives

Penetapan sasaran bisnis dalam proyek ini disusun secara spesifik dan terikat waktu guna mendukung penuh rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan ekosistem digital perizinan yang responsif, aman, dan efisien.

- Menyelesaikan perancangan, penulisan kode, hingga pengujian internal kelayakan infrastruktur aplikasi SIPPADU Android dalam waktu 210 hari pertama (Target rilis Beta).

- Mengimplementasikan secara penuh pembaruan logika sistem web eksisting agar 100% akurat dengan SOP regulasi perizinan terbaru dalam kurun waktu 135 hari ke depan.

- Meluncurkan aplikasi mobile secara resmi kepada publik dan merampungkan agenda pelatihan pemakaian sistem bagi seluruh pegawai dinas selambat-lambatnya dalam 320 hari.

- Memangkas volume antrean fisik masyarakat di loket pelayanan (front office) sebesar 40% pada tahun pertama operasional pasca-peluncuran fitur unggah berkas mandiri.

- Menjamin stabilitas server dan mencegah masuknya serangan siber eksternal (zero external breach) guna melindungi pangkalan data perizinan sepanjang tahun anggaran.

# Project Description

Inisiatif sistem informasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi digital pelayanan perizinan di Kabupaten Ngawi melalui pemeliharaan sistem web yang sudah ada serta pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Proyek ini akan mengandalkan pemanfaatan teknologi perangkat lunak terkini guna memastikan integritas data tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Seluruh tahapan pengerjaan direncanakan untuk terintegrasi secara harmonis dengan infrastruktur IT dinas saat ini, sehingga transisi dan operasional pelayanan publik dapat tetap berjalan tanpa gangguan teknis yang berarti. Fokus utama dari pengerjaan ini adalah menciptakan ekosistem yang adaptif, aman, dan mempermudah warga dalam mengunggah berkas persyaratan langsung dari perangkat seluler mereka secara praktis. Seiring berjalannya waktu, detail teknis akan terus dikembangkan, namun deskripsi tingkat tinggi ini menjadi acuan utama mengenai arah dan tujuan besar yang ingin dicapai oleh proyek SIPPADU 2026.

## Project Objectives and Success Criteria

Kesuksesan proyek diukur melalui pencapaian target yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Time-bound) guna memudahkan Manajer Proyek dalam memantau progres secara berkala. Penetapan sasaran yang jelas bertujuan untuk menghindari kebingungan dalam pengukuran kemajuan pengerjaan di lapangan. Sasaran yang diidentifikasi di bawah ini merupakan pilar utama yang mendukung milestones serta keberhasilan penyerahan produk akhir. Agar proyek SIPPADU 2026 dapat dinyatakan berhasil, tim pelaksana wajib memenuhi kriteria objektif berikut dalam batasan waktu dan anggaran yang tersedia:

- Penyusunan Metodologi: Menyelesaikan dokumen metodologi pengembangan aplikasi dan skema solusi pemeliharaan sistem untuk dipresentasikan kepada pemangku kepentingan dalam kurun waktu 20 hari pertama.

- Inventarisasi Kebutuhan: Menyusun daftar lengkap kebutuhan perangkat lunak, pustaka (library), dan lisensi yang sesuai dengan alokasi anggaran maksimal dalam waktu 25 hari.

- Simulasi dan Prototipe: Membangun prototype atau solusi simulasi di lingkungan pengujian internal menggunakan infrastruktur yang tersedia untuk memverifikasi fungsionalitas fitur utama dalam waktu 60 hari.

- Validasi Keamanan dan Fungsi: Mencapai kondisi sistem tanpa celah keamanan (zero security breach) pada tahap pengujian simulasi dan menyelesaikan seluruh prosedur tes fungsional secara komprehensif dalam waktu 90 hari.

- Implementasi Menyeluruh: Mengimplementasikan solusi secara penuh di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Ngawi dan melakukan peluncuran aplikasi Android kepada publik dalam kurun waktu 120 hari.

## Requirements

Tim pelaksana diwajibkan untuk memformulasikan daftar persyaratan tingkat tinggi yang menjadi landasan operasional pengembangan sistem. Parameter-parameter ini berfungsi sebagai panduan mutlak yang harus dipatuhi, di mana poin-poinnya merupakan hasil konsolidasi aspirasi dari sponsor proyek, pemangku kepentingan, maupun tim pengembang itu sendiri. Keberhasilan inisiatif SIPPADU 2026 sangat bergantung pada pemenuhan kriteria-kriteria krusial berikut:

- Solusi aplikasi seluler (Android) serta pembaruan tata letak sistem web wajib melalui tahapan pengujian komprehensif di lingkungan simulasi internal (IT lab) milik Vendor sebelum diimplementasikan secara luas kepada publik.

- Proses implementasi, sinkronisasi Application Programming Interface (API), dan migrasi pangkalan data harus dieksekusi tanpa memicu gangguan operasional (zero downtime pada jam kerja) terhadap pelayanan perizinan yang sedang berlangsung.

- Fungsionalitas fitur unggah dokumen mandiri pada aplikasi Android harus terintegrasi secara real-time dengan basis data server utama di Diskominfo Ngawi.

- Pembaruan logika sistem perizinan harus mencerminkan 100% akurasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) regulasi birokrasi terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kebutuhan tambahan yang bersifat mendesak dapat diakomodasi seiring berjalannya kemajuan proyek, dengan syarat mutlak harus melalui mekanisme evaluasi dan mendapatkan persetujuan resmi dari Project Sponsor.

## Constraints

Setiap manajemen eksekusi proyek pasti dihadapkan pada restriksi atau limitasi spesifik, baik yang menyangkut alokasi sumber daya manusia, ketersediaan dana finansial, tenggat waktu, maupun dukungan infrastruktur peralatan. Menjadi tanggung jawab fundamental bagi seorang Manajer Proyek untuk menyeimbangkan seluruh batasan tersebut dengan sumber daya yang tersedia guna menjamin pencapaian target akhir yang sukses. Restriksi yang mengikat pelaksanaan proyek SIPPADU 2026 meliputi batasan-batasan berikut:

- Seluruh arsitektur aplikasi Android, instrumen perlindungan keamanan siber, serta perangkat lunak tambahan yang dikembangkan wajib memiliki kompatibilitas penuh dengan platform IT dan infrastruktur server eksisting milik dinas.

- Pembelanjaan segala bentuk lisensi perangkat lunak, biaya pencadangan basis data, maupun operasional lainnya harus dikendalikan secara ketat sesuai dengan pagu anggaran yang telah disepakati dan dituntaskan dalam kerangka waktu satu tahun anggaran.

Kapasitas operasional proyek dibatasi pada sumber daya manusia yang telah dialokasikan, di mana Vendor akan mendedikasikan personel inti yang terdiri dari spesialis IT pendukung dan ahli keamanan untuk mengeksekusi seluruh daftar pekerjaan tanpa membebani staf internal DPMPTSP.

## Assumptions

Tim pengembang wajib memetakan sejumlah asumsi dasar yang akan menjadi pijakan lingkungan kerja selama keseluruhan siklus proyek ini beroperasi. Hipotesis operasional ini mencakup kondisi-kondisi ideal, ketersediaan data, atau fasilitas yang diharapkan oleh Manajer Proyek dan tim pelaksana selalu ada, meskipun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit oleh pihak klien. Daftar di bawah ini memuat asumsi-asumsi tersebut, di mana pembubuhan tanda tangan pada dokumen piagam ini merepresentasikan pengakuan dari seluruh pihak yang terlibat bahwa kondisi-kondisi berikut bernilai benar dan valid:

- Inisiatif pengembangan aplikasi publik dan perbaikan sistem ini memperoleh dukungan penuh serta tanpa syarat dari sponsor proyek, para pemangku kepentingan kunci, serta seluruh bidang fungsional di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Ngawi.

- Tujuan, urgensi, serta panduan transisi sistem baru ini akan disosialisasikan secara komprehensif ke seluruh jajaran staf internal dinas jauh sebelum fase penyebaran (deployment) operasional dimulai.

- Pihak otoritas teknis (seperti manajer IT dari Diskominfo) bersedia menyediakan akses credential server tambahan, bandwidth, atau dukungan infrastruktur darurat bilamana kondisi teknis mendesak mengharuskannya.

- Pihak Klien dapat memberikan peninjauan (reviu) dan persetujuan tertulis atas draf desain antarmuka (UI/UX) aplikasi seluler dalam batas waktu yang wajar agar tidak menghambat linimasa penulisan kode program (coding).

## Preliminary Scope Statement

Ruang lingkup awal proyek "Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026" mencakup perancangan, pengujian, dan peluncuran aplikasi publik berbasis Android, yang dilaksanakan secara paralel dengan pemeliharaan infrastruktur web eksisting serta pembaruan logika Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan. Seluruh alokasi sumber daya manusia, perakitan perangkat lunak, dan kebutuhan teknis lainnya akan dikelola secara terpusat oleh tim Vendor. Eksekusi operasional proyek khususnya pada tahap penulisan kode program (coding) dan simulasi akan dilakukan secara independen di fasilitas pengembang (IT Laboratory milik Vendor) guna memastikan kelancaran aktivitas pelayanan perizinan harian di DPMPTSP Kabupaten Ngawi tidak terganggu.

Kewenangan pengelolaan dana proyek berada sepenuhnya di bawah kendali Manajer Proyek, dengan mematuhi batasan pagu anggaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini. Setiap kebutuhan pendanaan tambahan di luar kesepakatan awal wajib melalui prosedur permohonan dan persetujuan tertulis dari Project Sponsor. Proyek ini akan dideklarasikan tuntas secara formal apabila aplikasi Android telah berhasil melewati uji kelayakan dan diluncurkan ke publik, seluruh dokumentasi teknis beserta Buku Panduan Operasional (User Manual) telah didistribusikan, rangkaian pelatihan bagi pegawai dinas selesai dilaksanakan, dan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Akhir ditandatangani. Rincian ruang lingkup ini bersifat awal dan akan terus diperluas serta dipertajam (progressive elaboration) seiring dengan berjalannya tahapan proyek.

# Risks

Setiap inisiatif pengembangan teknologi informasi skala daerah pasti diiringi oleh sejumlah risiko potensial yang menuntut langkah antisipatif. Tim pengembang telah mengidentifikasi beberapa risiko tingkat tinggi yang paling relevan dengan eksekusi proyek SIPPADU 2026. Manajer Proyek memegang wewenang dan tanggung jawab penuh untuk merumuskan serta mengimplementasikan strategi mitigasi maupun penghindaran risiko (risk mitigation/avoidance strategies) yang paling efektif guna menekan probabilitas dan dampak dari skenario berikut:

- Potensi Kelumpuhan Layanan (Downtime): Terjadinya interupsi fatal pada operasional pelayanan perizinan publik saat proses penyebaran (deployment) pembaruan sistem web eksisting maupun saat sinkronisasi basis data aplikasi Android.

- Eskalasi Ancaman Siber Eksternal: Munculnya metode peretasan baru atau eksploitasi celah keamanan yang tidak terduga (zero-day vulnerability) pada pangkalan data dinas selama masa transisi arsitektur infrastruktur.

- Keterlambatan Penyerahan Data dan Regulasi: Keterlambatan pihak Klien (Dinas) dalam memberikan persetujuan (approval) desain, penyerahan kredensial server, atau draf SOP perizinan terbaru yang berpotensi memundurkan jadwal rilis aplikasi.

- Resistensi Adopsi Pengguna: Keengganan masyarakat Kabupaten Ngawi maupun pegawai internal dinas dalam mengadopsi platform Android SIPPADU akibat kurangnya sosialisasi publik atau ketidaksiapan beradaptasi dengan antarmuka digital yang baru.

# Project Deliverables

Hasil akhir proyek merepresentasikan wujud nyata pencapaian yang diwajibkan oleh pelanggan, sponsor proyek, maupun pemangku kepentingan sebagai syarat kelulusan inisiatif ini. Daftar luaran berikut menjadi tolok ukur kesuksesan modernisasi SIPPADU 2026. Segala bentuk modifikasi, pengurangan, atau penambahan pada daftar luaran wajib diajukan secara formal dan memperoleh persetujuan tertulis dari Sponsor Proyek guna mencegah perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali (scope creep). Penyerahan komponen-komponen esensial berikut menandai tuntasnya kewajiban pelaksana:

- Aplikasi Seluler SIPPADU Berbasis Android: Perangkat lunak siap pakai yang telah lulus uji kelayakan secara komprehensif, terintegrasi dengan basis data pusat, dan diluncurkan secara resmi untuk memfasilitasi pelayanan perizinan publik melalui gawai pintar masyarakat.

- Modul Sistem Web Terintegrasi: Pembaruan tata letak dan modifikasi logika operasional pada infrastruktur web eksisting yang telah disesuaikan secara presisi agar sepenuhnya selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) birokrasi perizinan terbaru.

- Dokumentasi Teknis dan Operasional: Kumpulan panduan komprehensif yang mencakup desain arsitektur pangkalan data, dokumentasi kode sumber (source code), serta Buku Panduan Pengguna (User Manual) yang dirancang khusus bagi administrator dinas maupun masyarakat umum.

- Laporan Pelaksanaan Pelatihan: Dokumen pertanggungjawaban manajerial yang memuat metrik keberhasilan transfer pengetahuan, rekam jejak presensi, serta hasil evaluasi peningkatan kapasitas teknologi para pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Ngawi.

- Dokumen Rekomendasi Pemeliharaan Lanjutan: Laporan analitis strategis yang mengidentifikasi celah perbaikan potensial, mitigasi ancaman siber masa depan, serta saran eskalasi infrastruktur teknologi sebagai panduan pengambilan keputusan dinas pada tahun anggaran berikutnya.

# Summary Milestone Schedule

Penjadwalan pencapaian utama disusun sebagai estimasi tingkat tinggi untuk mengawal trajektori eksekusi proyek selama kurun waktu tahun anggaran 2026. Linimasa ini berfungsi sebagai indikator fundamental bagi Manajer Proyek dalam memantau ritme kerja dan alokasi sumber daya. Menyadari sifat pengembangan perangkat lunak yang sangat dinamis, jadwal ini merupakan perkiraan terukur dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan pematangan spesifikasi teknis di lapangan. Seluruh pergeseran target tanggal akan dikomunikasikan secara transparan melalui rapat koordinasi status proyek oleh Manajer Proyek.

Tabel di bawah ini merepresentasikan penjadwalan titik-titik penyelesaian krusial (milestones) yang wajib dicapai oleh tim pengembang:

Table 1 Project Milestones

| Nama Pencapaian (Project Milestone) | Target Tanggal (mm/dd/yyyy) |
| --- | --- |
| Inisiasi dan Kickoff Proyek SIPPADU 2026 | 01/15/2026 |
| Implementasi Kerangka Pemeliharaan dan Keamanan Data | 01/31/2026 |
| Persetujuan Desain Antarmuka (UI/UX) Aplikasi Android | 03/25/2026 |
| Penuntasan Modifikasi Logika Sistem dan Adaptasi SOP Baru | 05/15/2026 |
| Penyelesaian Simulasi dan Rilis Versi Beta Aplikasi Android | 07/31/2026 |
| Eksekusi Uji Kelayakan Pengguna (User Acceptance Test) | 09/15/2026 |
| Peluncuran Resmi Aplikasi Seluler kepada Publik | 10/10/2026 |
| Penyelesaian Rangkaian Pelatihan dan Serah Terima Dokumentasi | 11/20/2026 |
| Penutupan Proyek dan Penandatanganan BAST Akhir | 12/15/2026 |

# Summary Budget

Ringkasan anggaran memuat estimasi alokasi dana tingkat tinggi berdasarkan komponen pembiayaan utama yang krusial untuk merealisasikan seluruh ruang lingkup pekerjaan. Mengingat sifat proyek pengembangan perangkat lunak yang dinamis, struktur pembiayaan ini merupakan perkiraan awal yang dapat mengalami eskalasi atau penyesuaian seiring dengan semakin tajamnya definisi kebutuhan teknis di lapangan. Segala bentuk pergeseran alokasi antarkomponen wajib dikomunikasikan secara transparan dan dipertanggungjawabkan oleh Manajer Proyek.

Tabel di bawah ini memaparkan ringkasan anggaran berdasarkan estimasi biaya yang diperlukan untuk membawa proyek SIPPADU 2026 menuju garis penyelesaian yang sukses, sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan pada Statement of Work (SOW):

| Komponen Proyek (Project Component) | Alokasi Biaya (Component Cost) |
| --- | --- |
| Alokasi Sumber Daya Manusia (Tenaga Ahli Programmer & Sistem Analis) | Rp 50.000.000,00 |
| Lisensi Perangkat Lunak, API, dan Akun Developer Publikasi Android | Rp 25.000.000,00 |
| Infrastruktur Jaringan, Integrasi Server, dan Sistem Pencadangan Data | Rp 15.000.000,00 |
| Persiapan Simulasi (IT Lab), Pelatihan Pengguna, dan Administrasi | Rp 10.000.000,00 |
| Total Estimasi Anggaran | Rp 100.000.000,00 |

# Project Approval Requirements

Organisasi pelaksana dan instansi penerima manfaat harus memiliki pemahaman yang selaras mengenai parameter definitif yang menandai kesuksesan proyek. Kriteria penyelesaian ini diformulasikan secara absolut dan wajib disetujui oleh otoritas pemegang hak sign-off pada fase penutupan proyek (project closeout). Proyek dinyatakan sah, disetujui, dan tuntas hanya apabila seluruh persyaratan yang disepakati dalam dokumen ini telah terealisasi secara paripurna.

Keberhasilan proyek SIPPADU 2026 akan tercapai ketika aplikasi perizinan Android telah melewati uji fungsionalitas tanpa celah (zero defect), pembaruan logika sistem web telah diimplementasikan, serta seluruh panduan operasional didistribusikan kepada lingkungan dinas secara utuh tanpa melampaui batasan waktu 12 bulan dan pagu anggaran Rp 100.000.000,00. Sebagai tambahan, tolok ukur kesuksesan ini wajib menyertakan penyusunan dokumen rekomendasi eskalasi keamanan di masa depan, mengingat sistem perlindungan siber harus terus berevolusi dalam menangkal potensi ancaman yang semakin mutakhir. Status kesuksesan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Final akan diverifikasi serta diotorisasi secara eksklusif oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak atas nama Kepala DPMPTSP Kabupaten Ngawi selaku Project Sponsor.

# Project Manager

Klausul ini menetapkan pendelegasian wewenang secara eksplisit kepada individu yang ditunjuk sebagai Manajer Proyek, beserta batasan tanggung jawab operasional dan tingkat otoritas manajerialnya. Efektivitas tata kelola jadwal, personel, dan pengeluaran proyek berada sepenuhnya di bawah kendali Manajer Proyek guna memastikan seluruh target sasaran dapat tereksekusi dengan tingkat presisi yang tinggi.

Aflah Zaki Siregar secara resmi ditunjuk sebagai Manajer Proyek untuk keseluruhan siklus hidup Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan SIPPADU 2026. Tanggung jawab utama Saudari Fanny mencakup pengelolaan seluruh rincian tugas pengerjaan, penjadwalan milestones, manajemen risiko, serta menjadi titik pusat komunikasi teknis dengan pihak Klien. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Proyek akan memimpin tim pelaksana yang terdiri dari dua tenaga ahli spesialis, yaitu Aflah Zaki Siregar dan Aresky, yang akan memberikan dukungan teknis di bidang arsitektur perangkat lunak dan manajemen basis data. Manajer Proyek diberikan mandat dan otoritas penuh untuk menyetujui setiap pengeluaran anggaran operasional hingga mencapai, namun tidak melampaui, batas maksimal anggaran yang dialokasikan (Rp 100.000.000,00). Segala bentuk kebutuhan pendanaan di luar nominal tersebut wajib diajukan melalui mekanisme permohonan resmi kepada Project Sponsor. Untuk menjamin transparansi, Saudari Fanny berkewajiban untuk menyerahkan laporan pembaruan status proyek (project update) secara mingguan kepada PPK DPMPTSP Kabupaten Ngawi.

# Authorization

Pengesahan dokumen ini berfungsi sebagai landasan yuridis dan manajerial yang memberikan wewenang penuh kepada tim pelaksana untuk menginisiasi seluruh rangkaian kegiatan Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan SIPPADU 2026. Pembubuhan tanda tangan dari para otoritas terkait di bawah ini merepresentasikan kesepakatan mutlak terhadap seluruh definisi ruang lingkup, sasaran strategis, batasan waktu, serta alokasi anggaran yang telah dijabarkan secara komprehensif di dalam Piagam Proyek (Project Charter) ini.

Terhitung sejak dokumen ini ditandatangani, Manajer Proyek secara resmi menerima mandat operasional untuk memobilisasi sumber daya dan mengeksekusi rencana kerja sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui, sementara pihak Sponsor Proyek berkomitmen untuk memberikan dukungan institusional yang diperlukan demi kelancaran eksekusi di lapangan.

Approved by the Project Sponsor:

Date:

<Project Sponsor>

<Project Sponsor Title>