Informasi Historis Proyek (Historical Information)

Klien

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Waktu Anggaran

01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026

Disusun Oleh:

- Aflah Zaki Siregar (103062300095)

- Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

- Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

Tabel Pustaka

1. PENDAHULUAN	3

2. DATA PROYEK SEBELUMNYA	3

3.	RINGKASAN AKTIVITAS HISTORIS	3

4. KEPUTUSAN PENTING MASA LALU	4

5. ESTIMASI DURASI DAN BIAYA BERDASARKAN DATA LALU	4

# 1. PENDAHULUAN

Dokumen ini menyajikan ringkasan data, keputusan, dan hasil dari siklus pemeliharaan aplikasi SIPPADU pada tahun anggaran sebelumnya (2025). Informasi ini digunakan sebagai acuan dasar (baseline) untuk perencanaan, estimasi durasi, dan mitigasi risiko pada proyek tahun 2026.

# 2. DATA PROYEK SEBELUMNYA

- ID Proyek Terkait: SIPPADU-Maint-2025.

- Lingkup Pekerjaan: Pemeliharaan rutin, perbaikan bug, dan integrasi modul tanda tangan elektronik.

- Ketersediaan Data: Tersimpan di repositori internal DPMPTSP dan log aktivitas sistem.

# RINGKASAN AKTIVITAS HISTORIS

| Kategori Aktivitas | Catatan Historis 2025 | Relevansi untuk Proyek 2026 |
| --- | --- | --- |
| Penanganan Bug | Ditemukan rata-rata 5-8 laporan error per bulan pada modul cetakan izin. | Menyiapkan alokasi waktu lebih banyak untuk penyesuaian layout cetakan. |
| Keamanan Siber | Terdapat 2 kali percobaan serangan brute force yang berhasil ditangkal oleh sistem perlindungan. | Memperketat enkripsi data dan komunikasi dengan pihak Kominfo. |
| Backup Data | Prosedur backup mingguan berhasil mengamankan 100% aset data tanpa ada data loss. | Mempertahankan jadwal backup berkala dan menambah kapasitas penyimpanan. |
| Pelatihan (Training) | Sesi pelatihan online diikuti oleh 25 user baru dengan tingkat kepuasan 85%. | Menyiapkan materi pelatihan yang lebih interaktif untuk super admin. |

# 4. KEPUTUSAN PENTING MASA LALU

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di periode sebelumnya, terdapat beberapa keputusan strategis yang telah diambil untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas sistem SIPPADU. Keputusan-keputusan ini menjadi dasar pertimbangan utama dalam menetapkan arah kebijakan teknis pada tahun anggaran 2026 agar risiko kegagalan sistem dapat diminimalisir. Beberapa poin keputusan tersebut antara lain:

- Optimalisasi Infrastruktur Lokal: Tim manajemen memutuskan untuk tetap menggunakan server lokal yang dikelola secara terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Keputusan ini diambil karena infrastruktur lokal terbukti memberikan stabilitas akses yang lebih konsisten dan memudahkan koordinasi keamanan data dibandingkan dengan penggunaan layanan cloud pihak ketiga.

- Keberlanjutan Teknologi Inti: Penggunaan framework berbasis PHP dan database MySQL diputuskan untuk dipertahankan karena dinilai masih sangat handal dalam menangani beban kerja saat ini. Namun, diputuskan pula adanya kebutuhan optimasi pada struktur database guna mempersiapkan integrasi fitur baru pada platform Android yang akan dikembangkan.

# 5. ESTIMASI DURASI DAN BIAYA BERDASARKAN DATA LALU

Penetapan baseline jadwal dan alokasi anggaran untuk proyek tahun 2026 dilakukan dengan merujuk pada performa serta durasi pengerjaan nyata (actual duration) dari siklus pemeliharaan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan yang lebih realistis dan akurat. Berikut adalah standar estimasi yang diterapkan:

- Kecepatan Respon Perbaikan (MTTR): Berdasarkan data tahun lalu, rata-rata waktu penyelesaian (Mean Time To Repair) untuk kendala teknis tingkat menengah, seperti kesalahan pada modul cetakan atau layout izin, ditetapkan selama 2x24 jam kerja.

- Adaptasi Regulasi dan SOP: Untuk penyesuaian fungsional sistem yang disebabkan oleh perubahan regulasi atau adanya pelimpahan wewenang baru ke dinas perizinan, durasi pengerjaan standar diestimasikan selama 5 hari kerja. Waktu ini dihitung sejak tim menerima instruksi tertulis dan dokumen perubahan operasional dari pihak DPMPTSP.