SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

PENGADAAN JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Nomor: 027/KONTRAK/DPMPTSP-NGAWI/PL/I/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.  PIHAK PERTAMA

| Nama | Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Ngawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| --- | --- |
| Jabatan | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi |
| Alamat | Jl. Raya Ngawi - Madiun, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II.  PIHAK KEDUA

| Nama | Aflah Zaki Siregar (Project Manager) |
| --- | --- |
| Perusahaan | PT Teknologi Sinkronisasi Solusi (TechSync Solutions) |
| Alamat | JL ASMARANDANA NO 42 - Bandung (Kota) - Jawa Barat |
| NIM / ID | 103062300095 |

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 - LINGKUP PEKERJAAN

Nama Paket: Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Pekerjaan: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)

Kode Paket: 10779208000

Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi 12 (dua belas) poin sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK):

1. Perbaikan error/bug pada sistem SIPPADU yang sedang berjalan

2. Penyesuaian cetakan/layout dokumen perizinan sesuai regulasi terbaru

3. Peningkatan keamanan data dan sistem informasi

4. Pelaksanaan backup data secara berkala dan restore test

5. Perbaikan produk perizinan (formulir, template, output)

6. Pelatihan penggunaan sistem bagi pegawai dinas

7. Penambahan izin baru sesuai kebutuhan dinas

8. Support teknis dan pendampingan operasional

9. Solusi nonteknis terkait implementasi sistem

10. Penyesuaian SOP pelayanan perizinan ke dalam sistem

11. Perlindungan siber dan hardening infrastruktur

12. Pengembangan Aplikasi Android SIPPADU

## PASAL 2 - NILAI KONTRAK DAN PEMBIAYAAN

| Pagu Anggaran | Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) |
| --- | --- |
| Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Rp99.678.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| Harga Penawaran | Rp99.234.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) |
| Hasil Negosiasi | Rp97.125.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| Nilai Kontrak | Rp97.125.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| Sumber Dana | APBD Tahun Anggaran 2026 |

Jenis Kontrak: Lumsum (Lump Sum)

Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan pencapaian milestone yang telah disepakati dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) parsial.

Metode Pengadaan: Pengadaan Langsung

## PASAL 3 - JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tersebut di atas dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

## PASAL 4 - DELIVERABLES (HASIL PEKERJAAN)

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan deliverables sebagai berikut:

1. Laporan Pemeliharaan Bulanan (12 laporan)

2. Backup Log & Restore Test (dokumentasi berkala)

3. Modifikasi Web sesuai SOP terbaru

4. Aplikasi Android SIPPADU

5. User Manual dan Pelaksanaan Pelatihan

6. Berita Acara Serah Terima (BAST) & Final Report

## PASAL 5 - DENDA KETERLAMBATAN

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Apabila denda keterlambatan telah mencapai 5% dari nilai kontrak, PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak secara sepihak.

## PASAL 6 - FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam kontrak ini adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi, meliputi:

1. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami)

2. Kebakaran

3. Epidemi/pandemi

4. Perang, huru-hara, pemberontakan

5. Kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kontrak

Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti-bukti yang sah.

## PASAL 7 - PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan dengan cara:

1. Musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak

2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi

3. Apabila mediasi tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Ngawi

## PASAL 8 - PENUTUP

Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan diatur kemudian dalam addendum kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Project Manager |
| Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Ngawi | Aflah Zaki Siregar PT Teknologi Sinkronisasi Solusi (TechSync Solutions) |