# REJECTED CHANGE REQUEST

Klien

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Waktu Anggaran

01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026

Disusun Oleh:

- Aflah Zaki Siregar (103062300095)

- Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

- Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

Daftar Pustaka

1. DASAR PENOLAKAN & ANALISIS KELAYAKAN	1

2. IDENTIFIKASI PERMINTAAN (CR-2026-002)	1

3. JUSTIFIKASI PENOLAKAN (REJECTION RATIONALE)	1

4. REKOMENDASI ALTERNATIF	1

5. PENGESAHAN KEPUTUSAN	1

## 1. DASAR PENOLAKAN & ANALISIS KELAYAKAN

Dokumen ini merinci alasan penolakan terhadap permintaan perubahan (Change Request) tertentu. Hal ini penting untuk menjaga integritas Project Scope Baseline dan memastikan transparansi keputusan sesuai standar PMBOK Guide.

## 2. IDENTIFIKASI PERMINTAAN (CR-2026-002)

Deskripsi CR: Integrasi modul analitik AI untuk prediksi tren perizinan secara real-time.

Status: Ditolak (Rejected) / Dipindahkan ke Backlog Masa Depan.

## 3. JUSTIFIKASI PENOLAKAN (REJECTION RATIONALE)

| Kriteria Penilaian | Analisis CCB |
| --- | --- |
| Scope Creep Risk | Permintaan ini berada jauh di luar Statement of Work (SOW) awal yang berfokus pada pemeliharaan dan konversi, bukan pengembangan fitur AI baru. |
| Financial Impact | Estimasi biaya pengembangan melampaui sisa pagu anggaran tahun 2026. |
| Timeline Risk | Pengerjaan fitur ini berisiko menunda Milestone M9 (BAST Final) selama minimal 2 bulan. |

## 4. REKOMENDASI ALTERNATIF

Fitur analitik AI ini direkomendasikan untuk diajukan kembali sebagai proyek pengembangan baru pada Tahun Anggaran 2027 melalui skema peningkatan sistem perizinan cerdas (Smart Licensing System).

## 5. PENGESAHAN KEPUTUSAN

Ketua CCB

(PPK DPMPTSP)

10 Mei 2026